สรุปรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

-1-

1. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี | จำนวนงบประมาณ | โอนเพิ่ม |  | โอนลด |  | จำนวนโครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง | จำนวนงบประมาณ หลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | งบประมาณคงเหลือจากผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา | 32 | 158,363,100.00 | - | 3,279,000.00 | 2 | 11,075,699.00 | 30 | 150,566,401.00 | 23 | 137,534,066.09 | 5 | 8,412,000.00 | 2 | 2,188,000.00 | 2,432,334.91 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข | 15 | 86,180,000.00 | - | - | 1 | 39,046,000.00 | 14 | 47,134,000.00 | 14 | 45,844,870.62 | - | - | - | - | 1,289,129.38 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | 22 | 19,910,000.00 | - | - | 1 | 12,363,000.00 | 21 | 7,547,000.00 | 20 | 3,817,999.00 | - | - | 1 | 257,000.00 | 3,472,001.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1,300,000.00 | - | - | - | - | 4 | 1,300,000.00 | 4 | 1,200,620.00 | - | - | - | - | 99,380.00 |

-2-

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา | จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี | จำนวนงบประมาณ | โอนเพิ่ม |  | โอนลด |  | จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง | จำนวนงบประมาณ หลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | งบประมาณคงเหลือ จากผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | โครง การ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครง การ | งบประมาณ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 4,320,000.00 | - | - | - | - | 5 | 4,320,000.00 | 5 | 4,022,302.45 | - | - | - | - | 297,697.55 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา | 13 | 5,890,000.00 | - | 4,523,000.00 | - | 454,000.00 | 13 | 9,959,000.00 | 13 | 9,036,112.00 | - | - | - | - | 922,888.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 237 | 197,073,000.00 | - | - | 1 | 6,243,000.00 | 236 | 190,830,000.00 | 217 | 111,672,000.00 | 19 | 77,338,260.00 | - | - | 1,819,740.00 |
| รวม | 328 | 473,036,100.00 | 0 | 7,802,000.00 | 5 | 69,181,699.00 | 323 | 411,656,401.00 | 296 | 313,127,970.16 | 24 | 85,750,260.00 | 3 | 2,445,000.00 | 10,333,170.84 |

หมายเหตุ : โอนเพิ่ม จำนวน 7,802,000 บาท โอนลด จำนวน 69,181,699 บาท (ยอดโอนลดมากกว่ายอดโอนเพิ่ม จำนวน 61,379,699 บาท ไปปรากฏในยอดโอนเพิ่มในรายจ่ายประเภทอื่น ๆ เช่น ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน/อาคารสถานที่ วัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น)

-3-

2. การติดตามผลการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

| ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | จำนวนรายการ/ งบประมาณทั้งหมด |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณคงเหลือ จากการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายการ | งบประมาณ (บาท) | รายการ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ | รายการ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |  |
| 1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2 | 183,000.00 | 2 | 100 | 172,000.00 | 93.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 |
| 1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) | 39 | 13,570,700.00 | 39 | 100 | 13,570,700.00 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 41 | 13,753,700.00 | 41 | 100 | 13,742,700.00 | 99.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 |

-4-

3. การติดตามผลการจัดหาวัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

| วัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | จำนวนรายการ/ งบประมาณทั้งหมด |  | โอนเพิ่ม/โอนลด |  |  | จำนวนรายการ/งบประมาณหลังโอน |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | จำนวนรายการ/งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณคงเหลือ จากการดำเนิน การ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ราย การ | งบประมาณ (บาท) | เพิ่ม/ลด | ราย การ | งบประมาณ (บาท) | ราย การ | งบประมาณ (บาท) | ราย การ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ | ราย การ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ | ราย การ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |  |
| 1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1 | 20,000.00 | - | - | - | 1 | 20,000.00 | 1 | 100.00 | 17,000.00 | 85.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1 | 300,000.00 | - | - | - | 1 | 300,000.00 | 1 | 100.00 | 298,954.00 | 99.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,046.00 |
| 3. วัสดุกีฬา | 1 | 10,000.00 | - | - | - | 1 | 10,000.00 | 1 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. วัสดุก่อสร้าง | 1 | 2,500,000.00 | + | - | 2,700,000.00 | 1 | 5,200,000.00 | 1 | 100.00 | 5,191,549.00 | 99.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,451.00 |
| รวม | 4 | 2,830,000.00 | + | - | 2,700,000.00 | 4 | 5,530,000.00 | 4 | 100.00 | 5,517,503.00 | 99.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,497.00 |

-5-

4. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้จัดสรร (บาท) | งบประมาณรายได้ ของหน่วยงาน (บาท) | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) | จำนวนเงิน ทำสัญญา | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | 11,196,000.00 | 1,244,000.00 | 12,440,000.00 | 9,940,000.00 | 1,269,800.00 | 2,500,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 2. | โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราษีไศล ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | 11,196,000.00 | 1,244,000.00 | 12,440,000.00 | 11,196,000.00 | - | 1,244,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 3. | โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ | 11,196,000.00 | 1,244,000.00 | 12,440,000.00 | 10,288,000.00 | - | 2,152,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบานสิริขุนหาญ ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | 9,559,800.00 | 1,062,200.00 | 10,622,000.00 | 8,290,000.00 | - | 2,332,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| รวม |  | 43,147,800.00 | 4,794,200.00 | 47,942,000.00 | 39,714,000.00 | - | 8,228,000.00 | ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ |